**个人计划执行情况**

我们的小组任务已经到达整个进度的第三阶段。作为团队中负责经济决策员。我的主要工作是完成对项目的预算估计，绩效的评定及关于资金的使用工作如采购等。

**1.个人计划**

第一周：

* 制定团队初步薪资，绩效评定标准，团队初步预算，进行采购及提前预定场地问题。

第二周：

* 考察成员进度，并实时记录。
* 对需求的变更进行相应的预算变更。

第三周：

* 统计成员进度及绩效，完成相应的奖金发放。
* 统计所有项目过程中的财产使用情况并报告。
* 完成成员工资的发放以及之前订单的结付。

**2.完成情况**

根据第一,二周的情况，预算计划按照预期目标完成。支付并完成外包培训的工作。完成了对于第一，二阶段各成员的工作量认定，绩效评定。作为第三阶段劳务费的结算依据。

在此之上，对于第二阶段的补充预算变更如下：

* 追增了对于周末成员加班的加班费：6\*3\*150 = 2250元
* 五天工作日的补助：6\*5\*30=900元。
* 其中预期的团建由于项目时间冲突延后。
* 培训费增加到10000元。

最后结算第一阶段开销：14500元，项目经费剩余69000元