**会议记录**

|  |  |
| --- | --- |
| **会议名称** | 暴杀恶意代码组第二次会议 |
| **会议时间** | 2021年8月29日下午14时30分 -15时00分 |
| **会议地点** | 中关村校区研楼606 |
| **参与人员** | 韦文皞，陈明灿，陈裕中，吕浩程，刘宣，  张梦沛 |
| **主持人** | 韦文皞 |
| **记录员** | 陈明灿 |
| **会议主题** | 1. 关于项目当前进展的分享与后续工作的讨论  2. 关于8月30日汇报的具体工作与准备的讨论。 |
| **会议内容** | 1. 关于项目当前进展的分享与后续工作的讨论   经过大家的积极工作，当前项目的CNN模块已经经过了实践，并且完成了模型参数的保存与训练的结果呈现，后续的开发将主要聚焦在viper框架的适配以及高斯数据库的使用上   1. 关于8月30日汇报的具体工作与准备的讨论   讨论了8月30日汇报的具体进程与事项。亟待8月30日进行汇报后对这一块进行补足  （由汇报反馈，在用CNN模型训练时我们错误地将组织名误认为家族名，需要在后续进行标签的修改与重新运行训练代码） |
| **会议照片** | |
|  | |
| **会议决议** | 全体参与人员对本次会议没有异议 |